# AI 商机 CRM 整体差异分析报告

基于现有原型代码、V1 设计文档与 V2.3 Opportunity Discovery Agent 设计

2026 年 10 月 11 日

# 一、执行摘要

核心结论：当前项目是一个以 opportunities 单表为中心的 CRM 原型，已经具备商机工作台、SQLite API、业务事件、语义管理和 Agent Studio 的演示骨架，但尚未形成 V1 要求的项目-标段-商机业务链，更没有实现 V2.3 要求的现场发现式商机入口。后续工作的首要任务不是继续堆叠页面，而是建立可持久化的领域对象、证据链和阶段引擎。

V2.3 的变化具有架构级影响：商机不再只由销售在 CRM 中手工创建，而是可以从工程现场图片、工程概况牌、招标公告、项目文件、销售语音和客户沟通记录中被发现。系统需要增加输入证据、OCR、视觉理解、实体抽取、CRM 对象映射和人工确认环节。

建议将目标链路定义为：

现场图片 / 语音 / 文档

Opportunity Discovery Agent

OCR、视觉理解、业务实体抽取

Project、Customer、Project Section、Opportunity 草稿

查重和冲突解释

销售确认保存

进入统一商机阶段流程

# 二、分析范围与文档边界

本报告对照当前项目代码、V1 需求与设计文档，以及新增的 V2.3 Opportunity Discovery Agent 设计文档。文档中的业务要求、数据模型、接口要求和 Codex 开发约束分别作为不同类型的依据处理。

| 来源 | 主要用途 | 本报告使用方式 |
| --- | --- | --- |
| 当前项目代码 | 识别已实现的页面、API、SQLite 表和前端交互 | 作为现状基线 |
| V1 开发需求与领域模型 | 定义项目、标段、商机、产品预测、方案、报价、合同闭环 | 作为核心业务差距 |
| V1 API 设计 | 定义创建、阶段、查重、预测、报价和合同接口 | 作为接口差距 |
| V1 商机 360 信息架构 | 定义商机详情页的 10 个信息区 | 作为页面差距 |
| V1 数据库设计 | 定义表结构、关键字段和约束 | 作为数据差距 |
| V1 Agent 能力设计 | 定义查重、诊断、人脉、方案和赢单预测能力 | 作为 Agent 差距 |
| V2.3 Discovery Agent | 新增现场发现、非结构化输入、证据和自动生成草稿 | 作为架构增量和优先级调整 |

# 三、当前代码架构

## 3.1 前端

前端采用原生 HTML、CSS 和 JavaScript，主要页面集中在 outputs/index.html。根目录 index.html 仅负责跳转。页面通过全局变量、innerHTML 模板和 fetch API 实现商机、客户 360、客户开发、语义管理和 Agent Studio 的切换。

优点：依赖少、启动快、适合原型验证，现有布局可作为商机 360 的视觉基础。

限制：没有路由层、API 客户端层、领域组件和状态管理；当新增项目、标段、产品、报价、合同和证据面板后，单文件会快速失控。

## 3.2 后端

后端使用 Python 标准库 http.server、ThreadingHTTPServer 和 sqlite3。server.py 同时承担数据库初始化、种子数据、API 路由、序列化和静态文件服务，没有独立的领域服务或数据访问层。

| 层次 | 当前实现 | 主要问题 |
| --- | --- | --- |
| 展示层 | outputs/index.html | 页面和业务逻辑耦合 |
| API 层 | server.py Handler.do_GET / do_POST | 路由、校验、SQL 和业务规则混合 |
| 数据层 | SQLite data/crm.sqlite3 | 单表商机为核心，缺少对象关系 |
| AI 层 | Agent 配置和运行记录 | 运行结果可由前端直接传入，尚非真实推理链 |

## 3.3 当前数据库

当前主要表包括 opportunities、semantic_fields、business_events、semantic_assets、agents、agent_skills 和 agent_runs。当前缺少 customers、projects、project_sections、duplicate_checks、opportunity_products、forecasts、solutions、quotations、contracts、orders、deliveries 和 project_evidence 等 V1/V2.3 所需对象。

# 四、V2.3 带来的新增业务链路

V2.3 将商机入口从 CRM 内部表单扩展到销售现场。其目标不是单纯增加图片上传，而是把非结构化资料转化为可确认的 CRM 领域对象。

| 输入来源 | 需要识别的事实 | 落地对象 |
| --- | --- | --- |
| 工程概况牌照片 | 项目名称、建设单位、施工单位、面积、投资 | Project、Project Party |
| 施工现场照片 | 工程类型、现场阶段、产品机会、施工环境 | Project、Opportunity、Evidence |
| 招标公告 | 项目范围、标段、招标要求、时间节点 | Project Section、Opportunity |
| 项目文件 | 地址、甲方、面积、合同或招标信息 | Project、Customer、Contract 草稿 |
| 销售语音描述 | 客户需求、项目进展、关键人和下一步 | Opportunity、Person Relationship、Activity |
| 客户沟通记录 | 需求变化、竞争信息、决策链 | Opportunity、Relationship、Business Event |

推荐的 V2.3 MVP 链路是：上传证据 → OCR/视觉理解 → 信息抽取 → 项目和客户匹配 → 生成商机报备草稿 → 自动查重 → 销售确认 → 保存领域对象。

关键变化：V2.3 将“证据”提升为一等对象。没有保存原始图片、OCR 文本、抽取字段、置信度和人工修正，后续无法解释 Agent 为什么生成这条商机，也无法复盘错误。

# 五、整体差异矩阵

| 能力域 | 当前原型 | V1 目标 | V2.3 新增要求 | 差距等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商机入口 | 手动新建商机 | CRM 表单创建 | 现场图片、语音、文档自动发现 | 高 |
| 核心对象 | Opportunity 单表 | Customer、Project、Section、Opportunity 等 | 增加 Evidence 和 Discovery Run | 高 |
| 商机查重 | 未实现 | 独立查重接口和结果 | 生成草稿后自动触发 | 高 |
| 阶段流程 | 简单字符串阶段和非空校验 | 报备到签约的可配置阶段 | 发现草稿要进入报备阶段 | 高 |
| 商机 360 | 基础详情面板 | 10 个信息区 | 增加 AI 来源证据和发现过程 | 高 |
| 产品预测 | 仅有商机总金额 | 产品线和周期预测 | 图片识别出的产品机会可形成初始推荐 | 高 |
| 报价合同 | 仅有按钮和事件 | 报价、成本、毛利、合同 | 从招标或文件中抽取候选条款 | 高 |
| 订单交付 | 未实现 | 订单和交付基础能力 | V2.3 暂不改变，但需预留对象关系 | 中 |
| Agent | Agent Studio 展示和运行记录 | 业务 Agent 能力 | Discovery Agent 编排和证据引用 | 高 |
| 知识与语义 | 前端硬编码语义资产 | 统一领域模型 | 映射视觉抽取结果到语义对象 | 高 |

# 六、数据模型差异与目标模型

## 6.1 当前模型

当前商机模型主要是 opportunities 加 semantic_fields 和 business_events。customer 是文本字段，stage 是字符串字段，description、risk 和 next_action 承载了大量非结构化业务信息。

该模型适合展示原型，但无法表达一个项目多个标段、一个标段一个商机、一个商机多个产品线，也无法保存现场证据和 AI 抽取过程。

## 6.2 V1/V2.3 目标模型

目标模型应以项目和标段为业务锚点，以商机为销售机会，以证据和发现运行记录支撑 AI 生成过程：

Customer：客户主体，支持建设单位、终端客户和伙伴关系。

Project：工程项目主体，包含名称、地址、类型、面积和参与方。

Project Section：项目期数或标段，一个项目可有多个标段。

Opportunity：一个标段对应一个销售机会，包含合作模式、阶段、金额和产品线。

Project Evidence：图片、文件、OCR 文本、语音转写和来源信息。

Discovery Run：一次 Opportunity Discovery Agent 的完整运行记录。

Opportunity Product 和 Forecast：记录产品线和周期性金额、数量预测。

Solution、Quotation、Contract、Order：形成方案、报价、合同和交付闭环。

## 6.3 建议新增表

| 优先级 | 表 | 作用 | 关键关系 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | customers | 客户主体 | Customer 1:N Project / Opportunity |
| P0 | projects | 工程项目 | Project N:1 Customer |
| P0 | project_sections | 项目期数和标段 | Project 1:N Section |
| P0 | project_parties | 建设、设计、施工等参与方 | Project 1:N Party |
| P0 | project_evidence | 图片、文件、OCR 和抽取依据 | Evidence N:1 Project / Discovery Run |
| P0 | duplicate_checks | 查重结果和人工确认 | Check N:1 Opportunity |
| P0 | stage_definitions | 阶段规则配置 | Definition 1:N Stage Instance |
| P1 | opportunity_products | 商机产品线 | Opportunity 1:N Product |
| P1 | product_forecasts | M01-M04/M06 预测 | Product 1:N Forecast |
| P1 | solutions | 产品、技术、商务方案 | Opportunity 1:N Solution |
| P1 | quotations | 报价版本、成本和毛利 | Opportunity 1:N Quotation |
| P1 | contracts | 合同和签署状态 | Opportunity 1:N Contract |
| P2 | persons / relationships | 关键人和决策链 | Customer / Opportunity N:N |
| P2 | orders / deliveries | 订单和交付 | Contract / Project 1:N |
| P2 | discovery_runs | 发现 Agent 运行记录 | Run 1:N Evidence / Candidate |

# 七、StageDefinition 阶段引擎差异

当前阶段接口只接收 required 字段并判断是否为空，无法表达查重通过、主管审批、方案审批、样板验证和合同签署等业务准入条件。

建议阶段引擎至少支持以下字段：

| 字段 | 作用 |
| --- | --- |
| object_type | 定义阶段属于 Opportunity、Project、Contract 或 Order |
| stage_code / stage_name | 稳定编码和显示名称 |
| entry_rules | 进入阶段前置条件 |
| exit_rules | 完成阶段的业务条件 |
| required_evidence | 必须存在的图片、文件、记录或审批 |
| required_roles | 必须参与的销售、主管、技术或财务角色 |
| agent_bindings | 该阶段可以调用的 Agent |
| approval_policy | 是否需要主管、财务或法务审批 |
| sla_policy | 阶段超时和升级规则 |
| allowed_transitions | 允许的下一阶段 |
| version / status | 规则版本和生效状态 |

V2.3 的“商机生成”不是直接把阶段改成商机确认，而是先创建状态为 Draft 的候选对象，经过查重和销售确认后，才进入商机报备或商机确认阶段。

# 八、已有模块复用建议

| 已有模块 | 可复用内容 | 必须调整 |
| --- | --- | --- |
| 商机工作台 | 左侧导航、列表、详情布局、基础筛选 | 改为项目/标段/商机聚合，加入证据和查重状态 |
| 商机 API | SQLite 连接、JSON 响应、创建和查询模式 | 拆分服务、增加领域对象和校验 |
| 业务事件 | 事件写入和时间线概念 | 改为多对象结构，保存 payload 和来源 |
| 阶段弹窗 | 字段填写、校验、成功提示 | 由 StageDefinition 驱动，不再只判断非空 |
| Agent Studio | Agent 列表、Skill、运行记录 | 增加输入对象、证据、推荐动作和人工采纳 |
| 语义管理 | 语义资产浏览和新增入口 | 从前端硬编码迁移为后端版本化定义 |
| 客户 360 | 客户经营视图布局 | 改为 Customer、Project、Opportunity 的真实数据 |

# 九、需要修改的页面

| 页面 | 主要改造内容 | 新增关键交互 |
| --- | --- | --- |
| 商机工作台 | 按项目、标段、阶段展示商机 | 查重状态、报备审核、批量筛选 |
| 现场发现入口 | 新增图片、语音、文档上传 | 识别进度、字段确认、草稿保存 |
| 商机 360 | 实现 10 个信息区 | AI 洞察、证据来源、对象关系、阶段进度 |
| 项目与标段 | 项目和标段维护 | 从项目创建标段，从标段创建商机 |
| 客户与人脉 | 客户主体和关系图谱 | 关键人、角色、影响力、关系缺口 |
| 产品与预测 | 产品线和周期预测 | M01-M04 金额、M06 数量和产品名 |
| 解决方案 | 方案版本和审批 | 产品、技术、商务方案对比 |
| 报价 | 版本、成本、毛利和折扣 | 报价审批和风险提示 |
| 合同 | 合同信息和附件 | 签约后创建项目和商业流程 |
| 订单交付 | 订单、交底、巡检、验收 | 交付进度和异常整改 |
| Agent Studio | Discovery Agent 和业务 Agent | 运行证据、引用对象、推荐任务 |

# 十、推荐开发顺序

先冻结领域模型和约束：Customer、Project、Project Section、Opportunity、Evidence、Product、Forecast、Solution、Quotation、Contract。

建立项目、标段、客户和商机关系，并把当前 opportunities.customer 从文本迁移为 customer_id。

实现证据中心和 Discovery Run，支持图片、文件、OCR 文本和销售语音转写的统一存储。

实现 Opportunity Discovery Agent 的 MVP：上传 → OCR/视觉识别 → 字段抽取 → 草稿 → 人工确认。

接入查重 Agent，保存重复概率、冲突商机、冲突原因和人工确认结果。

将阶段转换升级为 StageDefinition 驱动，并实现商机报备、确认、跟踪、标前引导、招投标和签约。

实现商机 360 的项目、客户、人脉、产品预测、方案、报价和合同信息区。

实现订单和交付基础能力，为后续项目巡检、验收和结算预留关系。

接入人脉分析、方案推荐、商机诊断和赢单预测 Agent，形成推荐、任务、审批和事件闭环。

最后建设语义版本、知识引用、Agent 反馈和审计回放。

为什么这样排：V2.3 的发现 Agent 依赖稳定的 Project、Customer、Section 和 Evidence 模型；查重依赖项目和客户关系；产品预测、报价和合同又依赖 Opportunity 的稳定身份。因此不能先做一个看起来完整的 Agent 页面，再倒推数据模型。

# 十一、主要风险与控制措施

| 风险 | 影响 | 控制措施 |
| --- | --- | --- |
| 继续扩张 opportunities 单表 | 对象关系失真，后续迁移成本高 | 先建立 Customer、Project、Section 外键关系 |
| 把图片识别结果直接写入正式数据 | 错误识别污染商机和预测 | 先进入候选草稿，人工确认后落正式对象 |
| 缺少证据链 | 无法解释 AI 结果，无法复盘 | 保存原始文件、OCR、抽取字段、置信度和修正记录 |
| 查重后置 | 重复商机和金额重复统计 | 在商机确认前强制查重 |
| Agent 只返回文本 | 不能形成业务动作 | 输出结构化推荐、任务、证据和审批要求 |
| 阶段规则写死在前端 | 不同业务场景无法配置 | 使用 StageDefinition 和后端校验 |
| 前端单文件继续膨胀 | 功能耦合、难测试 | 按页面、API、领域对象逐步拆分 |
| SQLite 直接扩张无迁移 | 环境和数据版本不一致 | 增加 schema_version 和迁移脚本 |
| V1 范围失控 | Sprint 无法验收 | 先锁定 Discovery MVP 和销售机会闭环 |
| 权限和审批缺失 | 报价、合同和数据写入越权 | 为阶段、报价、合同和 Agent 动作定义审批边界 |

# 十二、建议的 MVP 验收标准

销售可以上传工程概况牌或现场照片。

系统能保存原始证据，并展示 OCR 或视觉抽取结果。

系统能生成 Project、Customer 和 Opportunity 报备草稿。

销售可以逐字段确认、修改或拒绝 AI 抽取结果。

系统能自动执行查重并显示重复概率、冲突商机和判断原因。

查重通过且人工确认后，商机才进入正式阶段流程。

商机详情能展示项目、标段、客户、产品线、证据、AI 建议和业务事件。

阶段推进由后端规则校验并记录阶段历史。

Agent 运行记录包含输入对象、证据、输出、置信度和推荐动作。

现有原型中的业务事件、Agent Studio 和语义资产能力仍可继续复用。

# 十三、最终判断

当前原型适合继续作为视觉和交互验证底座，但不适合直接作为 V1/V2.3 的领域数据底座。最关键的升级不是增加更多静态页面，而是把系统从“商机记录工具”转成“证据驱动的项目商机发现和推进系统”。

最终目标架构应形成以下闭环：

现场证据发现项目

AI 识别并生成候选领域对象

查重和人工确认保证数据质量

项目标段驱动商机身份

产品预测、方案、报价和合同支撑销售推进

阶段引擎控制业务准入

Agent 生成建议和行动，而不是绕过业务规则写数据

业务事件、证据和反馈形成可回放闭环

# 附录：建议的核心关系

Customer 1:N Project；Project 1:N Project Section；Project Section 1:1 Opportunity；Opportunity 1:N Opportunity Product；Opportunity Product 1:N Forecast；Opportunity 1:N Solution / Quotation / Contract；Contract 1:N Order；Project / Opportunity 1:N Evidence；Discovery Run 1:N Evidence 和 Candidate Object。

建议保留客户开发阶段、销售机会阶段、项目交付阶段和商业结果阶段的边界，不用一个 stage 字段承载全部生命周期。